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Pritomni:  Cholenska, Manhal, Najman, Heissingerova, Wimr
· Martin Dvorak ohledne pripominek ke kamerovemu systemu a dalsim bodum 
_____________________________________________________________
· ALTOMA – v soucasne dobe probehla prvni kontrola vrat, zaroven praskla pruzina na spodnich garaovych vratech, vrata jsou stale otevrena. Jedname o nakupu pruzin na sklad, coz je vysoka castka. Jedname o podminkach objednani a zaroven o dalsich opravach vrat. – Pavel, David – pripadne Martin Dvorak

· Vytahy – Ve vyberovem rizeni vyhrala firma Sindelar, smlouva jeste nebyla podepsana.

Spolecnost Schindler potvrdila vypoved a konci k 31.1.2018. Odborne zkousky vytahu jsou v planu na rijen 2017. Dale budeme resit a zkoumat stale dokola resene zavady na vytazich z letosniho roku.

· Kartace na vrata a ukotveni vrat proti kyvani zajistuje David – v procesu

· Kamerovy system od mestske casti – montaz kamery na strechu byla provedena 7.11.a v soucasne dobe cekame na spusteni. Z nasi strany byla smlouva s Mestskou casti zkontrolovana vyborem i kontrolni komisi, podepsana dvema cleny vyboru a zaslana zpet panu Tuckovi, ktery ji da podepsat na vedeni MU P9 dle dohody.  Spusteni kamery probehne po podepsani smlouvy, prvni zabery budou kontrolovany panem Najmanem, je treba zachovat soukromi, kamera nesmi zasahovat na terasy ci do oken bytu. Kamera je ve vlastnictví MC Praha 9, prenos je nastaveny pres WiFi a veskery zaznam je veden pouze na Policii CR,ktera jedina ma k záznamu pristup. Cedule na dvere Sedmikrasky o teto kamere budou umisteny behem nekolika dnu/tydnu. Tim jsme zajistili dalsim malym krokem zabezpeceni, respektive odrazeni zlodeju v nasem dome.


· Novy web pro SVJ Sedmikraska byl spusten k 2.11. firmou Jivos a funguje tak, jak bylo zazadano. Vytvoreni webu bylo bezplatne a mesicni poplatek za spravu a chod cini 250Kc.

· Aktualizovane cedule na zvonky budou dodany do konce listopadu spravcovskou firmou Optimcare

· Zazimovani zahrady – provedeno Monikou a Vladimirem za jednorazovou casku 3000 – dohoda o provedeni prace.

· Zavlaha – smlouva o zazimovani + zaruka na  komponenty a servis bude podepsana do konce listopadu clenem kontrolni komise Liborem Vimrem spolecne s vypustenim zavlahy a kontroly systemu po roce pouzivani. 


· Revize satelitu bude poptana do kone roku 2017, jednou rocne bez smlouvy, je treba zajistit optimalizaci rozvadece + vymenit klice od nej – tyto klice dostane spravce  – David

· Revize vzduchotechniky – cekame na dalsi nabidky, obdrzena jen jedna  velmi draha – David

· Nova kontaktni osoba pro platby a finance – Petra Novakova

· Revize cipu – prvni termin revize se uskutecnil v planovanem terminu a evidujeme cca polovinu vydanych cipu. Celkova analyza evidence vsech cipu bude provedena o druhem terminu. – JOZO

· Oprava ponicene zdi v odpadove mistnosti vchodu 8 byla provedena a bude preuctovana na firmu AVE, ktera ji zpusobila. – PAVEL

· Susienkovo – moceni psu na travnik – po nekolikamesicnich vyzvach jsme se domluvili s majitelem bytu o naprave travniku na jeho naklady na jare 2018. Cenova nabidka byla vypracovana firmou W-Garden.

· Internetove pripojeni – tento problem resi Jozo s Martinem Dvorakem
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